PLAN DE PRUEBAS

Facultad de Farmacia

Contenido

1.	Introducción	4

Alcance	4

	Dentro del Alcance	4

	Fuera del Alcance	5

Objetivo de Calidad	5

Roles y Responsabilidades	6

2.	Metodología de Pruebas	6

Descripción General	6

Nivel de Pruebas	7

Clasificación de errores	7

Criterios de suspensión y requisitos de reanudación	8

Completitud de la prueba	8

3.	Entregables de prueba	8

4.	Recursos Necesarios y Ambiente para la Prueba	9

Herramientas de Prueba	9

Ambiente de Prueba	9

Terminos/Acronimos	10

Registro de  Cambios

| Version | Change Date | By | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| version number | Date of Change | Name of person who made changes | Description of the changes made |
| 1.0 | 28/09/2026 | G1 | Creación inicial del plan de pruebas basado en los requisitos |
| 1.1 | 05/10/2026 | G1 | Completado de las secciones de Metodología, Entregables, Recursos y Términos. |

# Introducción

Este documento detalla la estrategia, el alcance, el proceso y las metodologías que se seguirán para las pruebas de la aplicación web Sistema de Gestión e Informes de la Facultad de Farmacia desarrollada en ASP.NET Core 8 MVC. El objetivo es garantizar que el software cumpla con los más altos estándares de calidad antes de su implantación en un entorno de producción (AWS FREE), asegurando y corrigiendo para su correcto funcionamiento en la gestión de docentes, directores, decanatura, elaboración de informes, flujos de aprobación, notificaciones por correo y exportación de documentos PDF (QuestPDF) .

## Alcance

### Dentro del Alcance

Las siguientes funcionalidades y características serán sometidas a pruebas funcionales y no funcionales:

- Módulo de Autenticación y Perfil de Usuario:

  - Inicio de sesión, cambio de contraseña y recuperación de credenciales mediante envío de correo HTML (EmailService).

  - Visualización y edición de perfil según rol (Docente, Director, Decanatura, Administrador) restringiendo campos sensibles (cédula, nombre, correo).

- Módulo de Gestión de Informes de Docentes:

  - Creación, edición en borrador, guardado y bloqueo de edición una vez enviado a revisión.

  - Histórico de informes anteriores y visualización de estados (Borrador, Pendiente de Revisión, Devuelto, Aprobado).

- Módulo de Dirección de Departamento:

  - Visualización de docentes del departamento y estado del informe.

  - Revisión, aprobación, devolución con observaciones y consolidación/generación del informe departamental.

- Módulo de Decanatura:

  - Consolidación final de informes departamentales para el proceso de reacreditación.

  - Edición y exportación del informe final.

- Módulo de Dirección de Administración y Auditoría:

  - CRUD de usuarios y asignación/modificación de roles.

  - Registro y visualización del historial de cambios (auditoría) con exportación a PDF.

- Pruebas No Funcionales:

  - Compatibilidad y Usabilidad: Renderizado correcto en navegadores Google Chrome y Microsoft Edge a diferentes resoluciones (escritorio, laptop, móvil).

  - Seguridad: Control de acceso basado en roles, autenticación y protección de rutas en ASP.NET Core 8.

### Fuera del Alcance

- Pruebas de carga extremas (>500 usuarios concurrentes) que excedan los límites de la capa gratuita de AWS (Free Tier).

- Configuración a nivel de hardware físico de servidores.

- Pruebas de integración con sistemas externos de la universidad que no pertenezcan a la Facultad de Farmacia.

## Objetivo de Calidad

Los principales objetivos de calidad para el proyecto de  Facultad de Farmacia:

- Alcanzar una cobertura mínima del 70% en pruebas de requerimientos funcionales críticos.

- Garantizar que la exportación de documentos (PDF) no genere excepciones ni inconsistencias de formato.

- Asegurar que no existan defectos de severidad Crítica o Alta abiertos antes del despliegue en producción.

- Validar que el flujo de notificaciones vía correo electrónico (SMTP) entregue los mensajes correctamente.

## Roles y Responsabilidades

| Rol | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Gerente de Pruebas | Responsable de la estrategia general, la planificación y la gestión del proceso de pruebas. Punto de contacto principal para todos los asuntos relacionados con QA. |
| Analista de QA | Encargado de diseñar los casos de prueba, ejecutarlos, reportar los errores encontrados y dar seguimiento a su corrección. |
| Desarrolladores | Responsables de solucionar los errores reportados por el equipo de QA y realizar pruebas unitarias. |
| Usuario Administrador (Cliente) | Participará en las Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT) para validar que el sistema cumple con las necesidades del negocio. |

# Metodología de Pruebas

## Descripción General

Se adoptará una metodología Agile / Scrum. Las pruebas no son una fase aislada, sino una práctica continua integrada en el ciclo de vida del desarrollo en ASP.NET Core. Se realizarán validaciones funcionales continuas y automatización de pruebas unitarias sobre los servicios y controladores del sistema.

Al final de cada Sprint, el equipo entregará un incremento funcional y probado del software.

Las pruebas no son una fase final, sino una actividad continua que se realiza a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo.

Principales beneficios de este enfoque:

- Calidad Integrada: Las pruebas son una responsabilidad compartida y se integran  desde el inicio del desarrollo.

- Flexibilidad: El plan de pruebas puede adaptarse en cada Sprint para responder a  cambios en los requisitos o prioridades.

- Detección Rápida de Errores: La naturaleza cíclica permite encontrar y solucionar defectos de manera temprana.

Entrega de Valor Continua: El cliente puede ver y validar funcionalidades operativas de

forma regular, asegurando que el producto final cumpla con sus expectativas.

## Nivel de Pruebas

- Pruebas Unitarias (xUnit): Validación aislada de la lógica de negocio (p. ej., reglas de cambio de estado de informe, validación de contraseñas, servicio de correo).

- Pruebas de Integración (xUnit + EF Core In-Memory / SQL Express): Validación de consultas a la base de datos y helpers de auditoría/seguridad.

- Pruebas de Interfaz de Usuario / E2E (Selenium / Playwright): Automatización de flujos completos en el navegador (Login - Llenar Informe - Enviar a Revisión - Aprobación por Director).

- Pruebas No Funcionales: Pruebas de carga, rendimiento y seguridad de rutas con autenticación.

- Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT): Validación del cliente con escenarios reales de reacreditación docente.

## Clasificación de errores

Los errores se clasificarán según su impacto y urgencia para priorizar su corrección.

| Severidad | Descripción |
| --- | --- |
| Crítico (Blocker) | El sistema se cae, la base de datos se desconecta o el usuario no puede iniciar sesión ni guardar informes. |
| Alto (Major) | Un flujo principal no funciona (ej. el botón de aprobar informe no cambia el estado o la exportación a PDF genera un error 500). |
| Medio (Minor) | Errores en notificaciones de correo, validaciones de formularios incompletas o fallos de edición en perfil. |
| Bajo (Trivial) | Errores ortográficos en las vistas Razor, inconsistencias de alineación CSS o estilos visuales menores en 1080p. |

## Criterios de suspensión y requisitos de reanudación

Criterios de Suspensión:

- Si se encuentra un error de severidad Crítica (Blocker) que impide la continuación de las pruebas en un módulo o en toda la aplicación.

- Si el ambiente de pruebas deja de estar disponible o se vuelve inestable

- Si se entregan builds que no pasan un "smoke test" básico al inicio de un Sprin

Requisitos de Reanudación:

- El error crítico que causó la suspensión ha sido resuelto y verificado.

- El ambiente de pruebas ha sido restaurado y estabilizado.

- Se entrega una nueva build que pasa el "smoke test".

## Completitud de la prueba

La fase de pruebas de sistema se considerará completa cuando:

- Se haya alcanzado una cobertura del 100% de los casos de prueba definidos para las funcionalidades desarrolladas.

- No existan defectos abiertos con severidad Crítica o Alta.

- Todos los defectos de severidad Media tengan un plan de corrección aprobado para un futuro Sprint o sean aceptados como riesgo conocido.

- El cliente haya firmado el acta de aprobación de las Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT).

# Entregables de prueba

1. Plan de pruebas: Este documento.

2. Casos de prueba: Documentos detallados con los pasos a seguir para validar cada funcionalidad.

3. Scripts de prueba (si aplica): Si se utilizan herramientas de automatización.

4. Reportes de ejecución de pruebas: Resumen de los casos de prueba ejecutados y sus resultados (pasó/falló).

5. Reportes de errores: Registros detallados de cada defecto encontrado, gestionados en la herramienta de seguimiento.

6. Matriz de Trazabilidad de Requisitos: Documento que mapea cada requisito con su(s) caso(s) de prueba correspondiente(s).

7. Informe final de pruebas: Un resumen ejecutivo del esfuerzo de prueba, métricas clave, estado final de la calidad y recomendación de "Go/No-Go".

# Recursos Necesarios y Ambiente para la Prueba

## Herramientas de Prueba

- Githud:

  - Seguimiento de historias de usuario, planificación de Sprints y gestión de defectos

  - Gestión de casos de prueba, planificación de ejecuciones y reportería.

- SQL Server Management Studio

  - Verificación y manipulación de datos directamente en la base de datos para validar los resultados.

- Postman

  - (Opcional) Para pruebas de API si la aplicación de escritorio consume servicios

- Selenium WebDriver / Playwrigh

  - Automatización de pruebas de interfaz gráfica de usuario (UI) en navegador.

## Ambiente de Prueba

Se mencionan los requisitos mínimos de hardware que se utilizarán para probar la

aplicación. Se requieren los siguientes programas, además del software específico del

cliente.

• Windows 10 minimo

• .NET Core 8 Runtime

• SQL Server 2022

• Aplicación "Facultad de Farmacia" (build de pruebas)

# Terminos/Acronimos

Mencione cualquier término o acrónimo utilizado en el proyecto.

| TERM/ACRONYM | DEFINITION |
| --- | --- |
| API | Application Program Interface |
| AUT | Application Under Test |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) |
| KPI | Key Performance Indicator (Indicador Clave de Rendimiento) |
| QA | Quality Assurance (Aseguramiento de la Calidad) |
| UAT | User Acceptance Testing (Pruebas de Aceptación de Usuario) |
| SQL | Structured Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado) |
| Sprint | Un ciclo de desarrollo corto y con un tiempo fijo en metodologías Agile. |